**KẾ HOẠCH CHI TIẾT THỰC HIỆN TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH**

SVTH:

Phạm ThanhTrung – 16110232

Đỗ Quốc Hùng – 16110097

GVHD:

Thầy: Nguyễn Thiên Bảo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Nội dung thực hiện** | **Tình trạng** | **Ý kiến của GV** |
| 1 | Gặp giảng viên hướng dẫn | Đã hoàn thành |  |
| 2 | Upload code dataset, plan lên github | Đã hoàn thành |  |
| 3 | Đọc hiểu silde của nhóm K15 | Đã hoàn thành |  |
| 4 | Tìm hiểu chi tiết về kiến trúc phát sinh câu bình luận (NFR-BERT) |  |  |
| 5 | Tìm hiểu chi tiết về kiến trúc phát sinh câu bình luận (NFR-BERT) |  |  |
| 6 | Tìm hiểu chi tiết về kiến trúc phát sinh câu bình luận (NFR-BERT) |  |  |
| 7 | Tìm hiểu chi tiết về kiến trúc phát sinh câu bình luận (NFR-BERT) |  |  |
| 8 | Xây dựng môi trường thực hiện và dataset |  |  |
| 9 | Xây dựng môi trường thực hiện và dataset |  |  |
| 10 | Hiện thực hệ thống |  |  |
| 11 | Hiện thực hệ thống |  |  |
| 12 | Kiểm tra kết quả và đánh giá |  |  |
| 13 | Kiểm tra kết quả và đánh giá |  |  |
| 14 | Viết báo cáo và hoàn tất slide trình bày |  |  |
| 15 | Viết báo cáo và hoàn tất slide trình bày |  |  |